«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан» и приложения к настоящему постановлению.
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя и заместителей главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с функциональными обязанностями по исполнению возложенных полномочий.

Глава Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан Р.Р. Мавлиев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. |
| Соисполнители  муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: создание комфортной и безопасной среды для жизни и отдыха людей на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан  Задачи:  – обеспечить реализацию проектов по благоустройству общественных пространств;  – обеспечить реализацию проектов по благоустройству городских территорий муниципального образования. |
| Перечень региональных проектов | Отсутствует |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство общественных пространств городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 2. Благоустройство городских территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (м2); 2. Количество и площадь благоустроенных городских территорий (м2); 3. Количество светоточек на устройствах архитектурно-художественной подсветки объектов и зданий (шт.). |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах составит 1 360 000,02 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 1 292 000,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  в том числе за счет средств:  б) бюджет Республики Башкортостан – 1 292 000,00 тыс. рублей, из них по годам:  2025 год – 1 292 000,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  в) бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 68 000,02 тыс. рублей, из них по годам:  2025 год – 68 000, 02 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей; |

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250–з «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан», государственной программой «Формирование современной городской среды и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 января 2024 года № 10, показателями стратегий социально–экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан, показателями прогноза социально–экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении № 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы оказание муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан муниципальных услуг (выполнение работ), не осуществляется.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально–частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально–частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года № 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма «Благоустройство общественных пространств городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители подпрограммы | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан. |
| Цель и задача подпрограммы | Цель: обеспечить реализацию проектов по благоустройству общественных пространств.  Задача: обеспечить создание и развитие объектов благоустройства общественных пространств муниципального образования. |
| Перечень региональных проектов | Отсутствует |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (м2); |
| Срок реализации подпрограммы | 2025–2030 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в 2025–2030 годах составит 570 907,22 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 570 907,22 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  в том числе за счет средств:  б) бюджет Республики Башкортостан – тыс. рублей, из них по годам:  2025 год – 542 361,84тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  в) бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 28 545,38 тыс. рублей, из них по годам:  2025 год – 28 545,38 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей; |

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Подпрограммы

8.2. Подпрограмма «Благоустройство городских территорий муниципального образования»

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Соисполнители подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан. |
| Цель и задача подпрограммы | Цель: обеспечить реализацию проектов по благоустройству городских территорий муниципального образования.  Задача: обеспечить создание и развитие объектов благоустройства городских территорий муниципального образования. |
| Перечень региональных проектов | Отсутствует |
| Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных городских территорий (м2); 2. Количество светоточек на устройствах архитектурно-художественной подсветки объектов и зданий (шт.). |
| Срок реализации подпрограммы | 2025–2030 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в 2025–2030 годах составит 789 092,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 789 092,80 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  в том числе за счет средств:  б) бюджет Республики Башкортостан – тыс. рублей, из них по годам:  2025 год – 749 638,16 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей;  в) бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан – 39 454,64 тыс. рублей, из них по годам:  2025 год – 39 454,64 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  2028 год – 0,00 тыс. рублей;  2029 год – 0,00 тыс. рублей;  2030 год – 0,00 тыс. рублей; |

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Уфа

Республики Башкортостан»,

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положитель-ный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных пространств городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: Обеспечить реализацию проектов по благоустройству общественных пространств. | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача 1.1. Обеспечить создание и развитие объектов благоустройства общественных пространств муниципального образования | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Показатель: Количество и площадь благоустроенных общественных территорий, м2 | 32000,00 | 101393,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | положительный | К = ni,  где К - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный год, нарастающим итогом; ni - количество благоустроенных общественных территорий i-того исполнителя (ГРБС) |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство городских территорий муниципального образования» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель 1. Обеспечить реализацию проектов по благоустройству городских территорий муниципального образования | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача 1.1.Обеспечить реализацию проектов по благоустройству городских территорий муниципального образования | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Показатель 1: Количество и площадь благоустроенных городских территорий, м2; | 302399,00 | 60620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | положительный | К = ni,  где К - количество благоустроенных городских территорий за отчетный год нарастающим итогом; ni - количество благоустроенных городских территорий i-того исполнителя (ГРБС) |
| 2.1.1.3 | Показатель 3: Количество светоточек на устройствах архитектурно-художественной подсветки объектов и зданий, шт. | 0,00 | 4479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | положительный | N = ni,  где N - количество светоточек за отчетный год нарастающим итогом; ni - количество светоточек i-того исполнителя (ГРБС) |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды городского

округа город Уфа

Республики Башкортостан»,

План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источник финансирования муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | Срок реализации мероприятий | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: | | 1360000,02 | 1360000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 |  |
| бюджет Республики Башкортостан | | 1292000,00 | 1292000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет ГО РБ | | 68000,02 | 68000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1. "Благоустройство общественных пространств городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | УКС Администрации ГО г. Уфа РБ, УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ, администрации районов ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 570907,22 | 570907,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 542361,84 | 542361,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет ГО РБ | 28545,38 | 28545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Цель: обеспечить реализацию проектов по благоустройству общественных пространств | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: обеспечить создание и развитие объектов благоустройства общественных пространств муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение финансированием благоустройства общественных пространств | УКС Администрации ГО г. Уфа РБ, УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ, администрации районов ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 570907,22 | 570907,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 | 1.1.1.1 |
| бюджет Республики Башкортостан | 542361,84 | 542361,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет ГО РБ | 28545,38 | 28545,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма № 2. "Благоустройство городских территорий муниципального образования " | УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 789092,80 | 789092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 749638,16 | 749638,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет ГО РБ | 39454,64 | 39454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Цель: обеспечить реализацию проектов по благоустройству городских территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: обеспечить создание и развитие объектов благоустройства городских территорий муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1. Благоустройство городских территорий | УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 789092,80 | 789092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 | 2.1.1.1 |
| бюджет Республики Башкортостан | 749638,16 | 749638,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.2 |
| местный бюджет ГО РБ | 39454,64 | 39454,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1. Обеспечение финансированием обустройства тротуаров и улиц | УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 385993,66 | 385993,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 | 2.1.1.1 |
| бюджет Республики Башкортостан | 366693,98 | 366693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет ГО РБ | 19299,68 | 19299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 1.2. Выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки | УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ | Итого, в том числе: | 403099,14 | 403099,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025-2030 | 2.1.1.2 |
| бюджет Республики Башкортостан | 382944,18 | 382944,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет ГО РБ | 20154,96 | 20154,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |